Таблица № 11

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  Сальского района «Развитие транспортной системы»

за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Сальского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Сальского района |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МБУ «Служба Заказчика» Сальского района | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 51 609,7 | 51 609,7 | 12 133,9 | - |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Сальского района в рамках подпрограммы | МБУ «Служба Заказчика» Сальского района | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21 482,0 | 21 482,0 | 6 784,5 | - |
| 1.1.3. | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | Администрация сельских поселений Сальского района | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30 127,7 | 30 127,7 | 5 349,4 | - |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Сальского района» | МБУ «Служба Заказчика» Сальского района | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 51 609,7 | 51 609,7 | 12 133,9 | - |